UNIPAT  /  AGENTS’ LAST EXAM

从 Benchmaxxing 到
可运行专业工作

1,000 个 ALE-style Runnable Benchmark Assets
生产与交付方案

DECISION DRAFT · ADDITIVE-ONLY · PILOT-CALIBRATED

| 用途 | UniPat 面试作业 / 内部技术决策报告 |
| --- | --- |
| 文档状态 | 可交付初稿 v1；待委托方确认与 pilot 校准 |
| 研究冻结日 | 2026-08-09 |
| ALE 论文 | arXiv 2606.05405v2 |
| 代码快照 | 1e615e456de7cef57706680613cb80ee13c7fc76 |
| 数据快照 | a8c1fd174a1f6cfa76526572a2e3ebece1276be2 |

Operating principle

Manage this as a measurement-system build, not an annotation batch.

# 内容导航

正文按决策顺序组织：先冻结测量对象和交付单位，再给出生产、验证、运行、统计、治理和扩产闭环。

1. Executive Decision Memo

2. ALE 到底测什么

3. 我们究竟交付什么

4. 怎样决定生产哪 1,000 个

5. 从专家 workflow 到 accepted asset

6. 怎样证明分数可信

7. 怎样可靠运行

8. 怎样报告结果与人类基线

9. 怎样长期维护

10. 从 pilot 扩展到 1,000

11. 原创 Worked Task：B2B SaaS 营销绩效与预算重分配

12. 风险、Claim Boundary 与待确认事项

结论

附录 A：关键数据对象

附录 B：Pilot measurement sheet

附录 C：内部证据索引

附录 D：精选外部来源

阅读标签：[F] 来源事实；[C] 作者/机构主张；[I] 研究者推断；[R] 项目建议；[P] 待客户或 pilot 决定。

### 阅读标签

[F] 来源事实： 固定论文、代码、数据、政府或方法文件直接支持。

[C] 作者/机构主张： 来源对自身工作的描述，不等于独立验证。

[I] 研究者推断： 把多项证据映射到本项目的分析。

[R] 项目建议： 本方案建议采用的设计或流程。

[P] 待客户/Pilot： 公开资料不能决定，必须由客户输入或 pilot 数据冻结。

## 开场：为什么不是“再做一千道题”

Surge AI 的 Nick Heiner 在 2026 AI Engineer World’s Fair 演讲中用 *benchmaxxing* 描述一种失真：团队不断优化 benchmark reward，却可能偏离 reward 背后真正的人类价值；正如自动字幕中的简短提醒，“benchmarks don’t always equal reality.” [C]

ALE 不是这种问题的完整解药。它的价值在于把若干反模式转化为可执行约束：任务来自专业 workflow，在真实软件环境中运行，以隐藏 reference 和 evaluator 检查最终产物，并用 private pool 与滚动更新降低定向优化风险。[I] 因此，本项目的目标不应是批量撰写 1,000 条 prompts，而应是建立一条能持续交付、验证和维护 1,000 个 runnable measurement assets 的生产线。[R]

Operating principle：Manage this as a measurement-system build, not an annotation batch.

Hook 仅承担问题框定。演讲来源为 YouTube 自动英文字幕；中文为本报告翻译。演讲中的工时与成本示例不构成本项目预算证据。详见面试 Hook 研究。

# 1. Executive Decision Memo

## 1.1 建议批准的 working scope

[R/P] 默认产品定义：

在一组经客户批准的 workflow portfolio 上，交付 1,000 个通过 final QC、可独立启动、运行和评分的 accepted runnable task instances；同时披露其对应的 distinct workflow 数量 W、每个 workflow 的 instance multiplicity、release pool、版本和验收证据。

这个定义让“1,000”成为可验收合同单位，而不是 prompt 数、专家 submission 数或 agent run 数。它是为了继续推进而采用的 working assumption，仍需委托方书面确认。若硬质量门槛与数量发生冲突，应触发 scope review，而不是放宽标准凑数。

## 1.2 建议批准的生产策略

1. Define： 冻结 intended use、claim boundary、计数单位、资产契约与 portfolio sampling frame。

2. Pilot： 用跨领域、跨软件、跨 evaluator family 的分层样本跑通完整生产链。

3. Calibrate： 测量专家资格、cycle time、返工、evaluator 误判、环境失败、重复运行方差和人类对照可行性。

4. Scale： 只对通过 advance gate 的 strata 分波次扩产；实例只有 final acceptance 后才计入 1,000。

5. Audit： 保留 artifact、trajectory、版本、权限和审批证据，支持独立复核与 selective regrade 禁止规则。

6. Refresh： 建立 private final、rotation reserve、quarantine、repair、retirement 与跨版本 bridge。

## 1.3 本方案承诺与不承诺

承诺建立的能力：

定义清楚、可运行、可验证、可审计的 benchmark asset；

从专家 workflow 到 runnable instance 的受控生产线；

分离 authoring、engineering、scoring、blind solve 与 final approval；

能区分 agent、evaluator、environment 和 integrity failure；

用 pilot 数据形成可审计的 staffing、成本、排期和 release 决策。

当前不承诺：

固定人数、周期、预算、throughput、yield、领域配额或 public/private 比例；

1,000 个 distinct workflows；

所有 task 都使用 deterministic evaluator；

benchmark score 代表 human parity、岗位替代、经济影响或真实部署可靠性；

private pool 绝对没有污染；

refresh 后的新旧分数天然可比。

## 1.4 需要委托方确认的四项一级决策

1. Intended use： 模型选型、能力研究、私有验收、训练数据生成，还是多用途产品？

2. Unit contract： 是否接受 1,000 accepted instances + W，还是要求 1,000 distinct workflows？

3. Claim boundary： 结果只描述固定 benchmark，还是需要外推到职业、部署或经济价值？

4. Operating envelope： 允许的专业软件、数据权利、地区/语言、网络访问、预算与维护窗口。

# 2. ALE 到底测什么

## 2.1 评测对象是 configured agent system

[F] ALE 的运行单位不是裸 foundation model。一次可比较结果由以下整体共同决定：

model/provider snapshot × agent harness and prompts/context × tools and GUI/CLI bridge × environment, software and network policy × time/token/cost budget and retry policy × task, hidden reference and evaluator revision

官方固定代码把一次 run 组织为 agent × environment × task：创建 sandbox、注入 input、运行 agent、结束后注入 hidden reference、评分并保存日志、trajectory 与 artifact。[F] 因此，任何结果表必须发布完整 configuration card；“某模型得分”只是简写，不能隐藏 harness、budget 或 evaluator 差异。

## 2.2 冻结来源与单位台账

| Surface | 冻结版本 | 数量与单位 | 在本报告中的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| ALE paper | arXiv 2606.05405v2 | 1,490 task instances；150 public、1,017 private、323 pending QC；13 domains、55 subdomains | 论文设计、生产与 release-state 事实 |
| Paper Figure 5 | 同上 | 960 external submissions、530 commissioned tasks | 来源/provenance 分解；不是 workflow 数 |
| ALE workflow 叙述 | 同上 | 960 workflows | workflow 口径；与 Figure 5 的 960 无公开 row-level crosswalk |
| GitHub | commit 1e615e4… | selected split 152 paths；task tree 165 folders | 固定可执行实现审计 |
| Hugging Face | revision a8c1fd1… | 153 metadata rows | 固定 task-card metadata 审计 |
| 本项目代码路径审计 | 上述 Git/HF 快照 | 141 deterministic、7 hybrid、5 LLM-judge | “谁实质决定最终分数”的审计分类，不是生产配额 |

这些数字回答不同问题，不能平均、相加或互相“纠错”。特别是 pending-QC 不应计入 accepted inventory；metadata row、task folder 和 runnable instance 也不是同义词。完整解释见技术蓝图和公开 corpus 审计。

## 2.3 ALE 的贡献与边界

[I] 更准确的贡献定位： ALE 并非首创 GUI task、专家出题、private test 或自动 grader；它的差异在组合层——跨 13 个行业集群的专业 workflow、Windows/Linux 实际软件环境、task-specific executable evaluator、专家生产链，以及 public/private/pending/rolling 的长期运营设想。

[I] 仍未自动解决：

deterministic scorer 仍可能漏检要求、误拒合法多解或奖励 shortcut；

hidden reference 的 post-run staging 是时序控制，不一定构成独立信任边界；

private 并不能排除 pretraining exposure、search-time contamination 或内部泄漏；

fixed benchmark aggregate 不代表目标职业总体；

agent system 在 benchmark 上成功不等于组织部署中创造同等经济价值。

因此，本方案继承 ALE 的工程骨架，但把 validity、integrity、统计不确定性、人类基线与生命周期治理提升为独立工作流。

# 3. 我们究竟交付什么

## 3.1 五个独立计数器

S = expert submissions / candidate ideas entering review C = commissioned source packages or projects W = accepted distinct workflow specifications / evaluator families I = final-QC accepted runnable instances R = agent runs used for dry-run, validation, calibration or evaluation

默认合同为：

I = Σ_w accepted_instances_per_workflow(w) = 1,000

S/C/W/I/R 不可互换。同一 instance 的 repeated trial、retry、best-of-k、regrade 和 repaired execution 均不增加 I。I/W 是 pilot 后观察到的 multiplicity distribution，不从 ALE 的历史比例倒推。

## 3.2 Runnable asset contract

每个计入 1,000 的 instance 至少包含：

1. Identity： task、workflow、instance、version、taxonomy、owner 与 release status。

2. Task spec： 目标能力、participant-visible instruction、constraints、allowed resources、output contract 和结束条件。

3. Input pack： 固定 bytes/hash、schema、provenance、授权、异常约定和可见性。

4. Environment pack： OS/image、软件及插件、license、locale/timezone、network、accounts、start/reset 和 health checks。

5. Reference pack： hidden reference、合法等价空间、rubric/invariants、provenance、review 与 custody。

6. Evaluator pack： executable scorer、score semantics、版本、component evidence、失败语义与 regression tests。

7. Protocol manifest： harness、prompt/context、tools、budget、attempt/retry、seed/trial policy 和 telemetry。

8. QA pack： author demo、blind solve、engineering dry-run、evaluator red team、domain review、rights/security clearance 与 final approval。

9. Governance pack： pool/access、incident、repair、regrade、rotation、retirement 和 lineage。

10. Run evidence： immutable artifacts、logs、trajectory、environment attestation、raw score 与 failure label。

## 3.3 Definition of Done

一个 instance 只有同时满足以下条件才计入 accepted inventory：

clean environment 可以重建，start/reset/health contract 可重复执行；

participant-visible packet 足以让未见 reference 的 solver 完成任务；

hidden reference 与 execution plane 隔离，input/reference/evaluator 均有 hash 和版本；

evaluator 接受 gold 与合法 alternate-correct，拒绝针对性 known-bad、near-miss、mutation 与 shortcut；

domain、engineering、rights/security 与 final approval 均完成，且不存在硬性角色冲突；

release、access、refresh、incident 和 retirement owner 已登记；

所有 mandatory defect 已关闭，任何 residual risk 均有书面例外与补偿控制。

## 3.4 不计入 1,000 的对象

task idea、prompt、task card、metadata row 或未经实现的 submission；

pending-QC、rights blocked、无法重建或 evaluator 未验证的条目；

只替换名字、文件名、seed 或表面数值的 pseudo-variant；

同一 instance 的 trial、retry、resume、regrade 或 best-of-k；

因 reference leakage、grader defect 或环境漂移而被 quarantined 的旧版本；

只在作者机器或污染状态下通过、无法在 clean holdout 重现的结果。

## 3.5 Pool architecture

本方案使用四个 evaluation pools，另把 training purpose 与 retired archive 分开治理：

| 用途 | 主要目的 | 允许反馈 | 关键边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| Development / Demo | 示例、工具接入、公开审计、调试 | 高 | 分数不代表 unseen final |
| Restricted Validation | 迭代、校准、内部比较 | 受控 | 明确属于 adaptive evaluation |
| Private Final | 冻结配置的最终 unseen 测量 | 极低 | 不作为 debug oracle |
| Rotation Reserve | 替换、freshness、事故恢复 | 默认无 | 有 burn/disposition rule |
| Training purpose | 训练或数据销售 | 由合同定义 | 与 private final concrete instances 隔离 |
| Retired archive | 历史审计、回放、bounded regrade | 只读 | 不静默恢复为 unseen |

具体比例必须由 intended use、暴露风险、维护能力和 pilot 数据决定。[P]

# 4. 怎样决定生产哪 1,000 个

## 4.1 先定义 sampling frame，再谈比例

[R] O*NET/SOC 与 ALE taxonomy 用于 coverage discovery，而不是自动分配 quota。客户需要先说明目标总体：业务流程、行业、软件、语言/地区、风险、使用频率、经济价值、模型能力缺口或未来训练价值。若目标总体未知，报告只能描述 frozen release，不能声称职业代表性。

## 4.2 Admission hard gates

候选 workflow/instance 先通过不可补偿的硬门槛：

1. Runnable： 能在可支持的 substrate 中重建和执行。

2. Legally usable： input、reference、软件和输出有可记录的使用权。

3. Minimally verifiable： 成功标准可以转成 artifact/state evidence。

4. Safe and privacy compliant： 不需要不可接受的个人、客户或高危数据暴露。

5. Identity-resolved： 能判断它是新 workflow、合法 variant 还是重复/伪变体。

任一硬门槛失败，候选不得用高商业价值或低成本“补分”。

## 4.3 多目标 portfolio 选择

通过硬门槛后，再对以下目标做多目标优化：

customer relevance 与业务风险；

capability coverage 与 domain coverage；

economic/strategic value；

frontier discrimination 与信息增量；

evaluator feasibility 与合法多解可管理性；

software/environment feasibility；

专家供给、权利、成本与维护负担；

future training value 与 commercial sellability；

与已选资产的 redundancy 和 correlated failure。

这些维度不应在 pilot 前被压成一个看似精确的总分。建议先保留 Pareto set，再用客户优先级、hard caps 与 sensitivity analysis 做选择。[R]

## 4.4 Workflow identity 与合法 variant

合法 variant 必须改变至少一种有测量意义的结构： 重要状态、信息可得性、失败模式、约束组合、artifact 结构、决策边界或难度机制；并且共享 evaluator 仍能证明 validity。

识别流程结合：

task/input/reference/evaluator/environment hashes；

exact、fuzzy 与 multimodal near-duplicate 检测；

semantic/graph workflow comparison；

external benchmark overlap；

candidate systems 的 response vector；

blind expert identity adjudication。

只改姓名、日期、随机种子、文件名或无实质意义的数字，不得作为新 instance 计数。

## 4.5 Allocation 何时冻结

Domain、difficulty、evaluator family、software family、risk class 和 public/private allocation 都是 pilot 输出。冻结前至少需要观察：候选供给、acceptance yield、工程长尾、evaluator validity、run variance、rights friction、维护成本和边际信息增量。现有 portfolio 研究中的权重、阈值与示例配额只能作为 scenario input，不进入本初稿的执行承诺。

# 5. 从专家 workflow 到 accepted asset

## 5.1 对 Micro1 经验的继承与增强

我在 Micro1 参与过一条相似的数据生产链：group lead 先阅读业务材料、公开研究与真实 raw data，提炼 capability、关键变量和误判场景；再把 Golden case 拆成 scenario matrix、rubric、ranking、checklist 与答疑材料；标准稳定后才进行专家筛选和人员配置；少量最匹配专家进入 batch zero，分歧后判断是 guideline、专家理解还是 case 本身的问题；表现最好的专家可以进入 reviewer pipeline，日常问题交给运营，例外升级给 lead。

[I] 这套经验的顺序逻辑与 ALE 的 expert sourcing → first-pass review → engineering dry-run → expert final QC 相容，但公开来源不能证明 Micro1 的人数、产能或阈值适用于本项目。

本方案保留上述方法，并增加六个控制：

1. owner mandate 与 claim boundary；

2. rights/security/COI 在任务实现前置；

3. author、blind solver、reviewer、reference custodian 与 final approver 分离；

4. Golden 从“一个标准答案”升级为 executable evidence pack；

5. 所有答疑与 tolerance 进入 versioned change control；

6. 上线后持续抽审、incident、repair、rotation 和 retirement。

## 5.2 G0–G8 production gates

| Gate | 核心工作 | 放行证据 | 主要负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 Owner mandate | intended use、construct、unit、claim、risk appetite | scope memo、unit ledger、open decisions | Benchmark Owner |
| G1 Rights/security envelope | data、license、PII、COI、custody | rights map、access matrix、incident route | Rights/Security |
| G2 Lead calibration | scenario matrix、Golden、guideline、FAQ | demo + blind evidence；ambiguity ledger | Group Lead |
| G3 Qualification & assignment | 身份/claim、结构化面试、blind work sample | role-specific qualification packet | Group Lead / Ops |
| G4 Authoring & engineering | spec、input、reference、environment、evaluator | versioned runnable package | Task / Env / Eval Engineers |
| G5 Batch zero | crossed blind runs 与六类根因诊断 | artifact、trace、disagreement 与修复证据 | Group Lead |
| G6 Release assurance | domain、technical、rights/security 集成复核 | release memo、limitations、独立签字 | Final Approver |
| G7 Controlled production | 波次生产、抽审、funnel 与 drift monitoring | 批次 ledger、quality/integrity dashboard | Benchmark Owner / Ops |
| G8 Refresh/incident | quarantine、repair、invalidate、rotate、retire | impact analysis、new version、closure | Owner + Rights/Security |

## 5.3 专家资格不是“看简历”

角色资格使用证据链，而不是单一 seniority：

identity and critical-claim verification → structured interview → blind role-relevant work sample → role-specific Golden task → shadow production and calibration → time-bounded authority with requalification

Domain expert： 当前专业判断、法规/变量/反例与合理多解。

Practitioner author： 在目标软件中完成真实 workflow，并能拆成 spec/reference/evaluation。

Group lead： 建 guideline、诊断歧义、维护变更与 escalation。

Independent solver： 未见 reference，仅凭 participant-visible packet 在 clean environment 执行。

Domain reviewer： 判断领域正确性、alternate-correct 和实质错误，并给出可审计理由。

简历、学历、证书和作品可以证明 identity、scope 与历史 claim，但不能单独证明当前项目能力。[I]

## 5.4 Batch zero 是 fault-isolation experiment

Batch zero 不追求数量，而是定位六类根因：

guideline/spec expert/solver understanding case/input environment reference evaluator

通过 blind solve、component swap、clean reset、artifact/trajectory 保留与独立仲裁判断 primary cause 与 contributing causes。Agreement 是症状指标，不是 validity 本身。只有完成修复、回归并形成稳定 decision rules 的 strata 才进入 controlled production。

## 5.5 RACI 与硬性角色冲突

完整 RACI 需要在 pilot 前填入具体人员。初稿的最小责任结构如下：

| Activity | Accountable | Responsible | 必须咨询/独立复核 |
| --- | --- | --- | --- |
| Construct、scope、acceptance policy | Benchmark Owner | Owner / Research Lead | Domain、Engineering、Rights、Final Approver |
| Guideline 与 Golden | Group Lead | Lead + Author | Solver、Reviewer、Evaluator Engineer |
| Runnable package | Task Engineer | Task / Environment Engineers | Author、Evaluator、Rights |
| Evaluator validity | Evaluator Engineer | Evaluator Engineer | Domain Reviewer、independent technical accepter |
| Blind solve | Group Lead | Independent Solver | Ops；不得见 reference |
| Domain disposition | Domain Reviewer | Domain Reviewer | Author 可答疑但不表决 |
| Rights/security clearance | Rights/Security Owner | Rights/Security | Ops、Reference Custodian |
| Release readiness | Final Approver | Final Approver | 各工作流 owner；独立签字 |
| Incident/repair/retire | Benchmark Owner | Root-cause owners + Ops | Rights/Security、Final Approver |

硬性不兼容至少包括：Author ≠ Blind Solver；author 不得是 sole domain reviewer；task/environment/evaluator builder 不得 final-approve 自己的资产；solver 不审自己的 run；reference custodian 不参与 blind solve；incident subject 不担任独立 investigator 或 closure approver。小团队无法完全分离时，必须记录 compensating control、范围、有效期与 independent countersignature。

# 6. 怎样证明分数可信

## 6.1 Evaluator mode 不等于 validity

deterministic / hybrid / LLM-judge 只说明 scorer 怎样执行。Validity 要回答：这个冻结的 task/reference/evaluator/protocol 产生的分数，是否支持计划中的能力解释和业务用途。

每个 atomic requirement 建立双向链：

prompt clause → intended construct → reference element / legitimate equivalence → executable check → retained evidence → positive and negative fixtures

Forward coverage 防止题面要求未评分；backward coverage 防止 scorer 奖励题面没有授权的捷径。只有既接受合法答案、又拒绝针对性错误的 check 才算有 discrimination evidence。

## 6.2 Minimum evaluator test library

每个 evaluator 至少覆盖以下 failure mechanisms，数量由风险和 pilot 决定：[R/P]

gold；

known-bad；

alternate-correct；

near-miss 与 boundary；

corrupt / missing artifact；

mutation 与 metamorphic relation；

surface-compliant-but-wrong；

shortcut / reward gaming；

grader tampering 与 prompt injection；

environment / dependency failure；

cross-version replay；

minimized counterexample 与 targeted regression。

Exact/hash 只适用于 identity 本身就是要求的对象；schema 证明结构，不能替代语义；visual similarity 不能证明可编辑、功能正确或业务有效；开放等价空间应组合 invariants、functional/property/metamorphic tests、multiple golds、专家 rubric 与仲裁。

## 6.3 关键诊断量

C_forward = covered applicable requirements / all applicable requirements C_backward = authorized checks / all checks FAR = targeted invalid fixtures accepted / all targeted invalid fixtures FRR = targeted valid fixtures rejected / all targeted valid fixtures

这些指标没有跨任务通用阈值。财务、医疗、法律、高安全风险任务的错误代价与创意/探索任务不同；放行阈值必须由 intended use 与 pilot 冻结。[P]

## 6.4 Integrity、failure attribution 与 arbitration

Integrity 与 task score 分开记录。最低控制链为：evaluator locking、execution/judge/audit trust zones、post-run reference staging、content-addressed handoff、file/network/process access log、patch lineage、full trajectory 与 independent recomputation。

对外至少区分：

FAIL_AGENT；

INVALID_EVALUATOR；

INVALID_ENV。

内部另保留 task-spec、reference、harness、integrity 与 indeterminate。Evaluator/environment fault 不得静默记 agent 0。

以下情况触发 blind human arbitration：alternate-correct 被拒、mode 冲突、judge instability/injection、environment ambiguity、near-boundary 高影响结果、integrity suspicion、可复现 appeal 或 scorer repair。两名独立 reviewer 分别判断 correctness、integrity、environment 和 root cause；必要时由 senior tie-breaker 裁决，也允许 UNRESOLVED。

Scorer repair 创建新版本，并用 executable affected-run selector 对所有受影响 frozen artifacts 重评；不只重评投诉者，也不覆盖 original score view。

# 7. 怎样可靠运行

## 7.1 Reference architecture

采用五个 plane：[R]

control plane — scheduling, identity, policy, provisioning execution plane — agent-visible task environment evidence plane — immutable artifacts, logs, hashes, trajectory judge plane — hidden reference and scoring external plane — licensed/live services under scoped access

默认信任边界：hidden reference 和 evaluator secret 不进入 execution plane；agent worker 不读取 scoring material，scoring worker 不持有 agent tool credentials 或修改 handoff artifact 的权限。

## 7.2 Hybrid substrate routing

Linux CLI/build 类任务优先作为受限 container candidate；

Windows GUI、驱动敏感、GPU graphics 和 licensed professional software 默认进入 full VM 或资格验证的 remote workstation VM；

nested virtualization 逐宿主验证；

existing/static sandbox 默认仅用于 debug，不作为 production identity。

一种万能 sandbox 会在 realism、隔离、license、GPU/GUI 与成本之间制造不可见妥协。

## 7.3 一次 run 的可复现身份

不是一个 image tag，而是：

release manifest + resolved launch attestation + task/harness/evaluator bundle

Manifest 同时保存 declared 与 observed 状态及结构化 diff。Image digest、signature、provenance、SBOM、scan 和 acceptance test 分别回答不同问题，不能互相替代。latest/image family 只能是 promotion channel，不能作为 run identity；任何 patch 或 rollback 都需要 rebuild/requalify 或重新验证。

## 7.4 Credentials、license 与 network

cloud provisioner credential 留在 control plane；

agent model key 尽量留在 host gateway；

guest 只获得 run/audience/action-scoped capability；

task account、license session、storage capability 与 evaluator secret 分 principal；

manifest 只存 opaque binding 与审计引用，不存 secret value。

每个 instance 选择一种 versioned network profile：offline、allowlist、simulated_or_mirrored 或 controlled_open。Controlled-open 只有在 live/current web 属于 construct 时才启用，并阻断 control/judge/reference/metadata/相邻 run。Allowlist 不能完全消除 indirect prompt injection 或 search-time contamination。

## 7.5 Retry 与 reproducibility SLA

只有独立 telemetry 证明为外部基础设施故障，且 agent 未获得新 observation、第二次策略机会，state 与剩余预算可验证等价时，才允许同一 trial 的 infrastructure continuation。Agent 已行动后从头重启是新 trial；judge failure 只触发 regrade，不增加 agent trial。

Start-state integrity、software launch、input integrity、judge repeatability、artifact completeness、cleanup、revocation、incident recovery 和 cross-provider equivalence 的 SLA 只能由分层 pilot 与客户 measurement error budget决定。[P]

# 8. 怎样报告结果与人类基线

## 8.1 先写 estimand，再写 estimator

必须区分：

单 instance 一次 fresh trial 的 full-success probability；

instance mean partial quality；

workflow/domain aggregate；

frozen release 的 Full Pass Rate 与 Mean Score；

给定 cost/time budget 的端到端 reliability；

与特定人类人群、特定 affordance 的比较。

有限 1,000-asset release 的 aggregate 可以描述这 1,000 个对象，但若要外推到未来同类工作，必须有目标 sampling frame、权重与 between-workflow uncertainty。

## 8.2 Run、trial、attempt、retry、regrade

Run： 编排容器，不是统计重复单位。

Trial： (instance, frozen configuration, planned trial slot) 的 fresh stochastic realization。

Attempt： trial 内 agent 可见的行动链，累计消耗同一 budget。

Agent retry： 属于 configuration/policy，不增加 trial 分母但不得获得免费预算。

Infrastructure continuation： 只有满足外因、无新信息、state/budget 等价等条件时保持 trial ID。

Evaluator rerun/regrade： 对 immutable artifact 再评分，不增加 agent trial。

## 8.3 Repeats、区间与 MDE

同一 instance 的 repeats 主要识别 trial stochasticity；新增 workflows/instances 主要识别 task heterogeneity。增加 repeats 不能修复 sampling frame 不代表目标总体，item bootstrap 也不能补回没有 repeats 的 run-to-run uncertainty。

设计筛选公式可写为：

SE(p_hat) ≈ sqrt[p(1-p)/R] R ≈ z² p(1-p) / h² D = Y_A - Y_B N ≈ (z_(1-α/2)+z_(1-β))² Var(D) / δ*² Design effect ≈ 1 + (m-1)ρ N_effective ≈ N / Design effect

p、h、α、β、δ*、ρ 都必须来自客户 decision loss、variance pilot 或预注册选择；公式不提供本项目现成样本量。[P]

## 8.4 主结果包

每个关键 configuration 同时报告：

1. frozen release 的 single-trial Full Pass Rate 与 Mean Score，附 workflow-clustered interval；

2. 相同 tasks、provider/time blocks 的 paired difference 与区间；

3. cost-constrained reliability、wall time/cost distribution；

4. agent/infra/evaluator/integrity failure ledger；

5. leave-domain/workflow-out、seed、provider、harness、prompt/tools、budget/retry、evaluator sensitivity；

6. pairwise sign-reversal probability、top-k recovery、rank interval 与 decision-relevant rank flips。

单一 leaderboard 顺序不能替代上述结果。

## 8.5 Matched-human baseline

主臂应招募与目标 workflow 匹配、近期仍在实践、且未参与该 task 创作的 practicing experts。Generalist、task author 与 human+AI 是不同 arms，分别报告；task author 适合诊断 rubric/scorer，不是默认 human upper bound。

匹配的是可操作 affordances：instruction、input/state、software、internet/docs、time、attempts、hardware/resources、feedback 与 output contract，而不是声称人和 agent 的认知或界面负担完全相同。

主分析使用 all-assigned success、score-at-budget 和 censor-aware time-to-success；只分析成功者会产生选择偏差。人类数据同时记录 expertise/familiarity、冲突、质量、时间、报酬/成本、退出原因与 reviewer agreement。

即使 matched-human subset 上 agent 接近专家，也不能推出总体 human-level、岗位替代或生产率。[I]

# 9. 怎样长期维护

## 9.1 Private 不等于 clean

威胁模型至少覆盖：

1. pretraining exposure；

2. post-training/task-specific optimization；

3. public solution 与 near-duplicate；

4. search-time contamination；

5. reference/evaluator leakage；

6. internal/vendor leakage；

7. repeated-query hill climbing；

8. grader tampering、shortcut 和 feedback exploitation。

Private、gated evaluation 或 evaluation-as-a-service 只能缩小部分暴露面，同时引入 operator trust、集中式服务、日志与内部权限风险。Canary/watermark 是传感器；未触发不能证明无污染。

## 9.2 Lifecycle 与事件账本

原子 lifecycle：

proposed → implemented → validated → accepted ↘ quarantined quarantined → repaired(new version) → revalidated → accepted quarantined → retired

Public/private/rotation/training 是 purpose/access/release 维度，不要塞进一个复合 status 字段。Quarantine 是保全证据的暂停状态；repair 创建新 version；旧 identity、旧 score 和旧 exposure 采用 append-only 记录，禁止静默覆写。

## 9.3 Refresh、repair 与可比性

Refresh triggers 包括 saturation、discrimination drift、contamination、environment/software drift、license change、grader defect、客户目标变化、安全事件和 reserve depletion。

跨版本只允许三种结果：

native release score；

带假设与不确定性的 bridge-linked estimate；

not comparable。

每个 release 运行 common-agent paired bridge；historical snapshot、current live 与 bridge analysis 分开展示。Scorer repair 可以新增 corrected score view，但不能恢复泄漏任务的 unseen validity。

## 9.4 Incident response

发现 reference/grader leak、污染或高严重度 defect 后：暂停受影响 submission/score use；保存证据；确定 asset/version/config/run 影响面；quarantine；根据原因选择 repair、replacement 或 retirement；对所有受影响 frozen artifacts 做一致处理；发布不泄漏 hidden material 的 broken-task disclosure；复核 access、rotation 与 reserve。

# 10. 从 pilot 扩展到 1,000

## 10.1 Pilot 的目的

Pilot 不是展示几个漂亮 demo，而是估计生产和测量系统中的关键随机变量。Strata 至少覆盖：domain/workflow type、artifact、software/substrate、evaluator mode、equivalence openness、risk/rights 与 expert scarcity。

## 10.2 必测变量

生产： candidate supply、qualification yield、service hours、cycle time、queue/wait、rework cycles、acceptance yield、defect escape。 Evaluator： forward/backward coverage、FAR/FRR、mutation/metamorphic detection、judge variance、arbitration rate。 Environment： build/launch/reset 成功、cross-run drift、infra-invalid、cleanup/revoke、license/network friction。 Statistics： trial variance、workflow heterogeneity、configuration interaction、paired discordance、ranking stability。 Governance： exposure、appeal、incident response、reserve burn、repair/retirement burden。 Human： recruitment、completion、quality、time/cost、attrition、agreement 与 affordance mismatch。

## 10.3 生产漏斗

N_idea → N_spec_ready → N_engineered → N_evaluator_validated → N_independent_solve → N_domain_accept → N_rights_security_clear → N_release

每个 stage 的 conditional yield：

p_s = N_s / N_(s-1)

按 domain、software、evaluator family 与 expert role 分层，并记录 numerator、denominator、missing reason 和 uncertainty。用于 scenario planning 的候选需求量为：

N_ideas_required ≈ (1,000 + N_reserve_target) / Π_s p_s

Pilot 前不得假定 p_s。

## 10.4 工时、成本、运行量与关键路径

H_total = Σ_(role, stage, asset) service_hours C_total = C_platform + Σ_workflow(C_scope + C_eval + C_env + C_QA) + Σ_instance(C_input + C_reference + C_instance_QA) + C_runs + C_license + C_legal + C_security + C_maintenance + C_rotation + C_contingency N_runs = Σ_(configuration, instance, planned trial) 1 + separately reported infrastructure continuations T_release = T_pilot + max(T_sourcing, T_evaluator, T_environment_and_legal) + T_integration_QA + T_rework + T_freeze Capacity_stage = available_role_hours / service_hours_per_accepted_unit

排期由最小有效 capacity 与串行关键路径共同决定，不能用“1,000 × 平均工时 ÷ 总人数”代替。

## 10.5 Advance / Repair / Rescope / Stop

Advance： 所有 hard gates 通过；mandatory defects 为零；pilot 的精度、稳定性、产能和成本进入预先冻结的接受区域；无未解决的高严重度 rights/security/integrity 问题。

Repair： construct 与 asset identity 仍成立，问题可以限定到 environment、reference、evaluator、guideline 或局部实现；修复后 version bump、全套 regression 与独立复验。

Rescope： 原目标在候选供给、权利、软件、可验证性、成本或时间上系统性不可行，但缩小 domain、claim 或 environment scope 后仍能形成有效产品；不得用低质任务填满数量。

Stop： construct 无法可靠操作化；合法权利无法取得；evaluator 无法区分合法多解与错误；环境不可复制；泄漏/安全不可控；或合理 pilot scenarios 下不存在满足质量与预算的可行设计。

# 11. 原创 Worked Task：B2B SaaS 营销绩效与预算重分配

## 11.1 为什么选择这个任务

该例与我过去消费/marketing 数据项目的经验相连，同时能展示 spreadsheet、数据清洗、专业判断、memo、合法多解与 evaluator 工程。它不是 ALE 现有公开 task 的复制，而是用于说明本方案如何把真实业务 workflow 转成 runnable asset。[R]

## 11.2 Workflow 与 concrete instance

Domain： Business Operations / Marketing Analytics Workflow： 对广告平台、CRM、订阅/退款与财务确认收入进行跨源核对，建立渠道绩效模型，并在约束下生成下一期预算方案。 Instance objective： 交付一份可审计 .xlsx 和一页决策 memo，使结果可从 raw inputs 重新计算，并满足预算与业务约束。

### Participant-visible inputs

ad_spend.csv：channel/campaign/day/currency/spend/clicks；

crm_opportunities.csv：lead、opportunity、stage、close date、campaign keys；

subscriptions_and_refunds.csv：customer、plan、invoice、refund、effective dates；

campaign_taxonomy.xlsx：渠道与 campaign 的 canonical mapping；

attribution_and_budget_policy.pdf：attribution window、currency rule、渠道上下限、禁投与总预算；

task_instructions.md：交付字段、输出路径和业务问题。

所有业务数据使用 synthetic/de-identified records，并预埋多对多 join、缺失 UTM、跨时区、退款滞后、重复 ID 与币种边界。

## 11.3 Environment contract

Fresh Windows VM；Microsoft Excel 或经客户批准的等价 spreadsheet lane；

可选 Python，但不得依赖外网；

固定 locale、timezone、currency rounding、software build 与 font；

input directory 只读，output directory 可写；

禁止外部 workbook links、宏和未批准的数据上传；

每次 trial 从 clean snapshot 开始，运行后提交 artifact hash 与 calculation state。

若客户不提供 Excel license，可建立 LibreOffice-compatible lane，但不得默认宣称两条 lane 的行为等价；必须做 cross-lane qualification。[P]

## 11.4 Required outputs

marketing_performance_and_budget.xlsx 至少包含：

1. Raw input imports 与 source hashes；

2. Canonical campaign mapping 和 exception ledger；

3. Reconciled event/customer ledger；

4. Spend、attributed revenue、refund、pipeline、CAC、ROAS、conversion 与 cohort metrics；

5. 数据质量与未匹配记录表；

6. 约束满足的下一期 channel budget；

7. Assumptions 与 sensitivity sheet。

decision_memo.md 或 .docx：说明主要发现、推荐分配、关键不确定性和需要业务 owner 决定的问题，并引用 workbook 中可复核的指标。

## 11.5 Hidden reference pack

Reference 不只是一份“标准 workbook”，而是：

canonical normalized event ledger；

正确 join/matching relations；

source reconciliation totals；

metric invariants、单位与 tolerance；

budget constraint set 与多个合法 feasible solutions；

gold、known-bad、near-miss、alternate-correct artifacts；

memo factual-claim anchors；

evaluator version、fixtures 与 known limitations。

## 11.6 Evaluator design

建议采用 deterministic core + narrow evidence-anchored judgment：[R]

1. Artifact integrity： 文件可打开，要求的 sheets/fields 存在；无宏、外链、损坏或 hidden payload。

2. Reconciliation： spend、revenue、refund 与 source totals 在有依据的 tolerance 内闭合。

3. Transformation validity： 日期、时区、币种、重复、漏斗 join 与 attribution window 可从 raw inputs 重算。

4. Metric validity： CAC、ROAS、conversion、retention 等有正确分母、单位和 lineage。

5. Budget feasibility： 总额、渠道上下限、禁投、增减幅与 policy constraints 全部满足。

6. Decision consistency： memo 引用的数字来自 workbook，建议与 constraint/sensitivity 不矛盾。

7. Equivalence： 不要求唯一预算分配；任何满足约束并达到预先定义决策条件的方案都可接受。

8. Judgment boundary： 专家或窄 judge 只审查不确定性披露与建议逻辑，不让写作风格决定主要得分。

具体 component weights、tolerance 与 pass threshold 必须由 domain lead、客户 consequence 和 pilot fixtures 校准。[P]

## 11.7 Red-team cases

不同平台出现相同 campaign ID；

UTC 与本地日边界导致 attribution 偏移；

两种币种被直接相加；

退款落在后续月份；

missing UTM 被错误全部归入最大渠道；

opportunity 与 subscription 多对多导致 revenue duplicate；

hard-code summary，不保留 lineage；

复制 reference workbook 外观但内部公式/数据错误；

隐藏行、filter 或格式掩盖异常；

外部 workbook link 在作者机器上有效、clean VM 中失效；

总预算正确但违反渠道下限或禁投约束；

workbook 正确但 memo 引用错误；

output 嵌入对 LLM judge 的 prompt injection；

corrupted XLSX 被应用自动修复后表面可打开；

非标准但业务合理的 alternate-correct allocation 被误拒。

## 11.8 从 authored example 到 accepted instance

该题只有在以下证据完成后才可计入 production：domain expert 确认 workflow 与规则；rights/security 批准 synthetic data 和软件 lane；independent solver 在 clean VM 完成；evaluator fixtures 通过；alternate-correct 与 shortcut 被验证；environment replay 达到 pilot gate；final approver 独立签字；实例被分配到明确 pool 并配置 refresh trigger。

# 12. 风险、Claim Boundary 与待确认事项

## 12.1 可支持的表述

“该 agent configuration 在冻结的 ALE-style release 和注册 protocol 上取得某项结果。”

“该结果经过版本化 environment、evaluator QA、重复运行/区间和 failure attribution。”

“在已说明的人类样本与 affordance 条件下，观察到某种差异。”

“本 portfolio 对客户批准的 sampling frame 达到已披露的覆盖。”

## 12.2 不可自动支持的表述

“模型达到人类水平”；

“模型可以替代某一职业”；

“benchmark 改进等于经济价值或生产率提升”；

“private 数据完全没有污染”；

“deterministic scorer 完全客观”；

“新 release 分数与旧 release 可以直接纵向比较”；

“1,000 个 instances 覆盖全部真实工作”。

## 12.3 主要风险与控制

| 风险 | 主要控制 | 残余边界 |
| --- | --- | --- |
| Construct 与业务价值错位 | intended-use frame、专家场景、human subset、claim firewall | 仍需部署与经济因果证据 |
| Portfolio 偏差/伪变体 | hard gates、identity/dedup、多目标选择、pilot | 未知总体无法证明代表性 |
| Evaluator shortcut/误判 | 双向 traceability、fixture library、red team、arbitration | 不能穷尽所有攻击 |
| Environment drift | immutable manifest、attestation、replay、separate judge | live services 仍可能非平稳 |
| Leakage/contamination | pool/access、gating、logging、sensor、rotation、incident | private 与 canary 均非证明 |
| 排名不稳定 | paired design、repeats、clustered interval、sensitivity | 统计稳定不修复 validity bias |
| 专家 COI/标准漂移 | role qualification、blind solve、COI、calibration、deboarding | 小团队仍有 collusion/override 风险 |
| 成本/周期失控 | instrumented pilot、funnel、capacity、critical path、rescope gate | 稀缺软件/专家有长尾 |

## 12.4 不得在 pilot 前填入常数的变量

人数、专家池规模、渠道转化率、资格通过率、throughput、cycle time、返工、acceptance yield、review span、audit ratio、交付周数、费率、单位成本、总预算、domain allocation、W、instance multiplicity、pool 比例、repeats、seed 数、CI half-width、MDE、power、环境 SLA、license 席位、FAR/FRR、human sample/attrition/agreement、污染率、query limit、refresh cadence、退役率和 reserve burn rate。

## 12.5 下一轮需要确认的问题

1. 1,000 的正式计数单位、付款与验收 manifest；

2. intended use 与允许的 claims；

3. 优先 domain、语言、地区、软件和风险类别；

4. training、development 与 private final 的权利隔离；

5. 数据、license、credential、network 与 retention 约束；

6. 是否需要 matched-human、哪些职业/人群、何种 affordance；

7. 允许的运行预算、维护期、refresh/incident SLA；

8. 谁担任 Benchmark Owner、Rights/Security Owner 与 Final Approver；

9. pilot 的 decision loss、stop condition 与采购限制；

10. 交付是否包含 benchmark service、源码、环境镜像、私有资产托管与持续运营。

# 结论

ALE 的真正启发不是“如何出更难的题”，而是如何把专业工作转化为可运行、可验证、可隐藏、可轮换和可审计的 measurement asset。生产 1,000 个这样的实例，核心难点不在 prompt 写作，而在 portfolio、专家治理、环境、evaluator、统计协议与长期运营之间的系统闭环。

本方案建议先接受一个清晰但可修订的 working scope：1,000 accepted runnable instances + distinct workflow count `W`。随后用跨风险 strata 的 instrumented pilot 测量所有影响产能与有效性的变量，只对通过 advance gate 的部分扩产。这样可以把数量、质量与商业交付放在同一个可审计框架中：做得出来、分数可信、失败可归因、版本可维护，才算真正完成。

# 附录 A：关键数据对象

asset_identity: workflow_family_id: wf_... instance_id: inst_... asset_version_id: inst_...@v... taxonomy_version: ... lifecycle: proposed¦implemented¦validated¦accepted¦quarantined¦repaired¦retired task_contract: intended_construct: ... visible_instruction: ... input_manifest: ... output_contract: ... allowed_resources: ... execution_contract: environment_manifest_hash: sha256:... observed_launch_attestation: ... harness_and_prompt_hash: ... network_profile: offline¦allowlist¦simulated_or_mirrored¦controlled_open budget_and_retry_policy: ... evaluation_contract: reference_version: ... evaluator_version: ... score_semantics: ... fixture_pack_version: ... failure_and_arbitration_policy: ... governance: purpose: development_demo¦restricted_validation¦private_final¦rotation_reserve¦training access_class: public¦identity_gated¦private_service¦audit_only owner_reviewer_approver: ... rights_and_coi: ... lineage_and_incidents: ...

# 附录 B：Pilot measurement sheet

每条记录至少包含：

stratum/domain/workflow/software/evaluator/risk candidate → spec → engineered → validated → accepted funnel role service-hours, wait-hours, cycle time and rework cycles root-cause and defect severity environment build/start/reset/replay and infra-invalid FAR/FRR/mutation/metamorphic/judge/arbitration trial variance and configuration interaction human recruitment/completion/quality/time/cost/agreement rights/license/security friction maintenance/refresh/incident burden advance¦repair¦rescope¦stop decision and rationale

# 附录 C：内部证据索引

Scope 与产品定义

ALE 技术蓝图与版本审计

公开 task corpus 与 evaluator 审计

邻近 benchmark landscape

Portfolio 与 sampling strategy

专家生产、校准与治理

Evaluator validity 与 scoring integrity

Environment & execution reference architecture

Living benchmark governance

统计评估与 matched-human protocol

初稿补充研究与反方审查

# 附录 D：精选外部来源

1. Sun et al., *Agents’ Last Exam*, arXiv:2606.05405v2.

2. Berkeley RDI, ALE official repository at frozen commit.

3. Hugging Face, ALE paper page. 该页面为可变 surface，不用于替代冻结论文数字。

4. NIST CAISI, *Practices for Automated Benchmark Evaluations of Language Models*, Initial Public Draft.

5. NIST, *Expanding the AI Evaluation Toolbox with Statistical Models*.

6. NIST, AI Risk Management Framework 1.0.

7. Nick Heiner, *When Will The Benchmaxxing Plague End?*, AI Engineer World’s Fair 2026.

更完整的逐来源证据、短引、评分与 refresh targets 见 supporting-evidence/draft-v1-research-refresh/。本初稿将同一 ALE 项目的 paper/code/HF surfaces 视为版本互补证据，而不是三个独立机构的三角验证。